Приложение

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации

Кильмезского городского

поселения

от 29.03.2019 г. N 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

МО КИЛЬМЕЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА» НА 2019 ГОД.

Паспорт

муниципальной адресной программы "Переселение граждан,

проживающих на территории МО Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 год

| Наименование Программы | "Переселение граждан, проживающих на территории МО Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ), в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация МО Кильмезское городское поселение |
| Разработчик Программы | Администрация МО Кильмезское городское поселение |
| Цель Программы | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, признанными таковыми до 1 января 2017 года в соответствии областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы. |
| Задачи Программы | переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 1 января 2017 года в благоустроенные жилые помещения, приобретенные на вторичном рынке жилья в возможно сжатые сроки, снос аварийных многоквартирных домов. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы |
| Сроки реализации Программы | 01.01.2019 – 30.12.2019 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 1 332 225,00 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" – 1 318 903 руб. 00 копеек; - бюджетные средства –13 322 рубля 00 копеек, в том числе: - средства областного бюджета – 11 990 рублей 00 копеек, - средства бюджета поселения – 1 332 рубля 00 копеек, - внебюджетные средства-0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, составит 2 человека; площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы, составит 38,2 кв. метра. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области, выполнившие установленные статьёй 14 Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" условия предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на территории которого расположены аварийные многоквартирные дома, признанные таковыми до 01.01.2017. |
| Организация управления, контроль за ходом реализации Программы | Управление за реализацией мероприятий Программы, контроль за ходом приобретения жилых помещений на вторичном рынке и целевым расходованием средств осуществляется в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы и администрацией Кильмезского городского поселения Кировской области |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена Программа

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере пгт Кильмезь Кировской области.    Одним из приоритетов Программы является выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории поселения, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии самостоятельно приобрести жилище удовлетворительного качества.

На основе инициативы Президента Российской Федерации сформирован Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выступающий одним из источников федерального финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

К жилым помещениям с неудовлетворительными условиями проживания можно отнести весь ветхий жилищный фонд. В соответствии с методическими указаниями по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК-2-04.2004, утвержденными Росстроем 01.01.2004, к ветхому жилищному фонду относятся дома с износом конструкций свыше 70% для каменных и кирпичных зданий и свыше 65% для деревянных зданий и зданий из других местных материалов. Кроме того, в соответствии с требованием Государственного стандарта Российской Федерации "Жилищно-коммунальные услуги" ГОСТ 51617-2000 у жилых домов с такой степенью износа подлежат полной замене все строительные конструкции.

Аварийного жилищного фонда, непригодного для проживания  в пгт Кильмезь 559,4 кв.м.  в котором проживает 51 человек.

Программа предусматривает инвентаризацию такого фонда, постоянную актуализацию информации о нем, обобщение программных и внепрограммных механизмов и мероприятий по расселению граждан.

Предметом мероприятий данной Программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ) являются многоквартирные жилые дома, признанные в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации .

По уточненным данным в муниципальном образований, площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, составляет 38,2 кв. метра.

Перечни аварийных многоквартирных домов, предлагаемых к расселению в 2019 году, представлены в приложении № 1.

В целом решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в рамках Программы будет способствовать снижению социальной напряженности в поселении, улучшению демографической ситуации и развитию строительной отрасли в Кильмезском городском поселении Кировской области.

Необходимо определить критерии очередности переселения. В первую очередь за счет бюджетных средств переселению будут подлежать граждане, проживающие в жилищном фонде, признанном в установленном порядке непригодным для проживания. Соответственно, расселяться в первую очередь будут аварийные дома, подлежащие сносу. Приоритетность этой задачи очевидна, поскольку помимо неудовлетворительных жилищных условий, проживание в таких домах прямо угрожает жизни и здоровью граждан.

2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является переселение граждан из аварийных многоквартирных домов при условии выполнения муниципальным образованием определенных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели Программы должны быть решены следующие задачи:

- переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

- снос аварийных многоквартирных домов.
       -  Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:
        -   количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания;
     - площадь жилых  помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках выполнения мероприятий Программы.

3. Комплекс программных мероприятий.

В рамках реализации Программы предусмотрены следующие мероприятия:

разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование и продвижение заявки Кильмезского городского поселения в область;

реализация механизмов расселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных Программой, это :

- проведение аукциона на приобретение многоквартирных домов (квартир) , указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предназначенных для расселения граждан;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, предназначенных для расселения граждан;

- Направление в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области (далее –министерство) результаты проведения электронного аукциона;

- направление в министерство информации о завершении этапов работы, указанной в Плане мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до  01.01.2017 года;

Направление в адрес министерства информации о завершении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предназначенного для расселения граждан.

Завершающим мероприятием реализации Программы является снос аварийного жилищного фонда.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

4.1. Средства, направляемые на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, имеют целевое назначение и не могут быть использованы органами местного самоуправления на иные цели. Программа может быть реализована при условии финансирования в полном объеме бюджетами всех уровней.

В соответствии с законодательством Российской Федерации привлечение финансовых средств на реализацию программных мероприятий возможно в рамках исполнения Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ.

4.2. Порядок определения объема долевого финансирования мероприятий  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в рамках Программы  за счет средств Фонда  определен  в соответствии с федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  национального проекта «Жилье и городская среда», распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р  и составляет 99 %, объем софинансирования за счет средств бюджета Кировской области  - 0,9%, за счет средств местных бюджетов соответственно – 0,1%, в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019-2025 годы, .

4.3. По Программе  в 2019 году общий объем финансирования составляет – 1 332 225,00 рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 1 318 903 руб. 00 копеек;  бюджетные средства – 13 322 руб. 00 копеек, в  том числе: средства областного  бюджета – 11 990 руб. 00 копеек, средства бюджета поселения – 1 332 рубль 00 копеек, внебюджетные средства-0,0 тыс. рублей.

Объем средств на реализацию Программы  с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен  в приложении № 2. Необходимый объем ресурсов  Программы определен как произведение расселяемой площади жилых помещений включенных  в программу переселения в установленном порядке на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения равную 34,875 тыс. рублей.

Основные показатели Программы (число жителей, планируемых к переселению, количество и площадь расселяемых жилых помещений, стоимость мероприятий по переселению граждан, запланированных на весь период действия Программы)  представлены в приложении № 3

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения, производиться не будет.

5. Механизм реализации Программы, в том числе

управления Программой и взаимодействия

государственного заказчика и участников Программы

Основным механизмом реализации Программы является приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года,

по способам переселения приведен в приложении № 2.

Приобретенные и построенные жилые помещения предполагается учитывать в казне муниципального образования в качестве муниципальной собственности и предоставлять в соответствии с жилищным законодательством гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

5. Способами переселения граждан являются:

5.1. Предоставление приобретенных жилых помещений, по договорам социального найма, гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам социального найма жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Предоставляемое жилое помещение приобретенное на вторичном рынке жилья должно быть:

- не старше 1990 года постройки;

- благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта;

- равнозначным по общей площади, ранее занимаемому жилому помещению. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель имеет право на получение соответственно квартиры или жилого помещения, состоящего из того же числа комнат в коммунальной квартире. В случае переселения граждан из коммунальной квартиры при расчете общей площади изымаемого жилого помещения органам местного самоуправления рекомендуется учитывать площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания;

-  отвечающим установленным требованиям, то есть пригодным для проживания.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ из аварийного жилищного фонда, находится по месту их жительства в границах соответствующего населенного пункта или с согласия в письменной форме этих граждан  в границах другого населенного пункта Кировской области. При этом отказы граждан от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта, в том числе неоднократные, не являются основанием для отказа в предоставлении им других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах населенного пункта по месту их жительства или в границах другого населенного пункта Кировской области.

5.2. Механизм предоставления средств из Фонда установлен Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ.

Заказчик Программы – администрация Кильмезского городского поселения представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  заявку на предоставление финансовой поддержки.

- В срок до 01 марта следующего года, представляет информацию о достижении показателей эффективности, предусмотренных Программой, а также результаты оценки эффективности использования субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в рамках Программы, на основе целевых показателей, установленных соглашениями.

- В реализации Программы также участвуют:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, который проводит анализ и выявляет муниципальные образования, Кировское областное государственное казенное учреждение «Центр по техническому сопровождению государственных закупок», администрация Кильмезского района.

6. Оценка  социально-экономической эффективности

реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит создание благоприятных условий для наращивания объемов жилищного строительства.

Экономическая эффективность реализации мероприятий Программы заключается в развитии территории поселения путем ликвидации аварийного жилищного фонда.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы заключается в улучшении жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда соответствуют планируемым показателям выполнения Программы и приведены в Приложении N 4.

- 7. Информационное обеспечение мероприятий Программы

Выполнение Программы в значительной мере зависит от своевременности и доступности информации о ходе ее реализации.

Вся информация, связанная с разработкой и реализацией Программы, размещается во всех доступных средствах массовой информации, включая:

официальное печатное издание «Сельская трибуна» Кильмезского района;

информационные стенды  в установленных местах.

официальный сайт Кильмезского городского поселения (www.admkilmez.ru)

Где доводится  информация до граждан, расположенных во всех подъездах аварийного  многоквартирного дома, включенного в Программу, о планируемых сроках начала и конца переселения граждан из данного дома, а в случае изменения указанных сроков - о причинах переноса и новых сроках.

На установленных табличках, на аварийных домах подлежащих переселению и на новых построенных домах.