УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации

Кильмезского городского поселения

от 28.12.2024 №365

**ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2025 – 2030 ГОДАХ»**

**Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Кильмезское городское поселение**

**Кильмезского района Кировской области в 2025-2030 годах**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды муниципального образования Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской областив 2025-2030 годах (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Кильмезского городского поселения |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства на территории Кильмезского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий пгт Кильмезь.  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов пгт Кильмезь. |
| Целевые показатели эффективности реализации программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, шт. 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, %. 3. Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. 4. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем средств составляет 9091,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:  федеральный бюджет 8910,00 тыс. рублей, областной бюджет: 90,0 тыс. рублей;  местный бюджет: 91,2 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 3030,40 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2970,00 тыс. рублей, областной бюджет 30,00 тыс. руб., средства местного бюджета 30,40 тыс. руб;  2026 год – 3030,40 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2970,00 тыс. рублей, областной бюджет 30,00 тыс. руб., средства местного бюджета 30,40 тыс. руб;  2027 год – 3030,40 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 2970,00 тыс. рублей, областной бюджет 30,00 тыс. руб., средства местного бюджета 30,40 тыс. руб;  2028 год – 0 тыс. руб.;  2029 год – 0 тыс. руб;  2030 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | По результатам 2030 года должны быть достигнуты следующие показатели:  1. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий пгт. Кильмезь (%) – 50.  2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества требующих благоустройства дворовых территорий (%) – 50. |

**2.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории муниципального образования Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области расположены 9 дворовых территорий, 6 общественных территорий, 1 пляж, подлежащие благоустройству.

Текущее состояние не всех общественных пространств и дворовых территорий соответствует современным требованиям к местам проживания граждан. Не ухоженность парков и скверов, отсутствие зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

На территории пгт. Кильмезь имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения территорий общего пользования;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

озеленение территорий общего пользования;

иные виды работ.

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ

Исполнение мероприятий Муниципальной программы позволит повысить уровень благоустройства муниципального образования. Обустроятся парки и скверы, общественные пространства, набережные и другие объекты, а также современные малые архитектурные формы, будут приведены в надлежащее состояние. Все это в комплексе создаст гармоничную комфортную среду для населения.

**2.** **Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

озеленение, уход за зелеными насаждениями;

оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

устройство пешеходных дорожек,

освещение территорий;

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

оформление цветников;

обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для обеспечения благоустройства дворовых территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек, урн для мусора.

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

озеленение территорий.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территорий Кильмезского городского поселения Кильмезского района Кировской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Кильмезского городского поселения;

2) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Кильмезского городского поселения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Кильмезского городского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация мероприятий Муниципальной программы основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых показателей, установленных в Муниципальной программе.

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.

Финансирование Муниципальной программы запланировано за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Срок реализации мероприятий муниципальной программы: 2025-2030 годы.

Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 апреля года предоставления субсидии на формирование современной городской среды - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

В рамках настоящей Муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы отражен в приложении № 1 к Муниципальной программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории. Перечень основных мероприятий программы для последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В соответствии с пунктом 14 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в Кильмезском городском поселении проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования.

Определение видов работ по содержанию прилегающих территорий предусмотрены Правилами благоустройства территории муниципального образования Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области, утвержденными решением Думы Кильмезского городского поселения Кильмезского района Кировской области 21.12.2017 № 14/2.

В приложении № 3 к Муниципальной программе указаны:

-Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период.

-Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

-Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве

Администрация Кильмезского городского поселения имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы, территории при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области» (далее – межведомственная комиссия) в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в Муниципальную программу указан в приложении № 4 к Муниципальной программе.

Трудовое участие граждан в выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий заключается в проведении ежегодных весенних месячников по уборке, озеленению города, общегородских субботников, проведению ежегодных зимних и летних смотров-конкурсов по благоустройству.

Для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий могут привлекаться студенческие строительные отряды, добровольцы (волонтеры), которые могут выполнять работы по демонтажу и установке малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, благоустройству цветников, доставке строительных материалов от места разгрузки к месту проведения работ, посадке рассады цветов, саженцев деревьев, фотофиксации объектов благоустройства и иные работы, не требующие специальной квалификации,. Привлечение студенческих строительных отрядов может осуществляться как подрядной организацией, так и органом местного самоуправления.

В рамках Муниципальной программы могут выполняться мероприятия по цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также мероприятия по цифровой трансформации городской среды.

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будут обусловлены изменениями: федерального, регионального законодательства, органов местного самоуправления, принятыми управленческими решениями.

**5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Общий объем средств составляет 9091,20 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 8910,00 тыс. рублей, областной бюджет: 90,0 тыс. рублей;

местный бюджет: 91,2 тыс. рублей.

Приложение № 1

к муниципальной программе

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2025 – 2030 ГОДАХ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Источник финансировония | Объем финансирования, тыс.  руб. | Основные направления реализации, ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | Зона отдыха на перекрестке ул. Зеленая - ул.Советская пгт Кильмезь | Администрация Кильмезского городского поселения | 16.06.2025 | 29.08.2025 | Всего | 3030,40 | Укладка брусчатки, лавочки для отдыха, качели, элементы освещения, урны | - количество благоустроенных общественных территорий Кильмезского городского поселения;  - площадь благоустроенных общественных территорий |
| Федеральный бюджеты | 2970,00 |
| Областной бюджет | 30,00 |
| Местный бюджет | 30,40 |
| 2 | Осуществления строительного контроля | Администрация Кильмезского городского поселения | 16.06.2025 | 29.08.2025 | Всего | 60,00 | Осуществления строительного контроля за выполнением мероприятий по благоустройству |  |
| Местный бюджет | 60,00 |
|  |  |
|  |  |
| 3 | Мероприятие определяется по результатам онлайн-голосования | Администрация Кильмезского городского поселения | 15.06.2026 | 28.08.2026 | Всего | 3030,40 | Укладка брусчатки, лавочки для отдыха, качели, элементы освещения, урны | - количество благоустроенных общественных территорий Кильмезского городского поселения;  - площадь благоустроенных общественных территорий |
| Федеральный бюджеты | 2970,00 |
| Областной бюджет | 30,00 |
| Местный бюджет | 30,40 |
| 4 | Мероприятие определяется по результатам онлайн-голосования | Администрация Кильмезского городского поселения | 15.06.2027 | 28.08.2027 | Всего | 3030,40 | Укладка брусчатки, лавочки для отдыха, качели, элементы освещения, урны | - количество благоустроенных общественных территорий Кильмезского городского поселения;  - площадь благоустроенных общественных территорий |
| Федеральный бюджеты | 2970,00 |
| Областной бюджет | 30,00 |
| Местный бюджет | 30,40 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы**

| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, требующих благоустройства | % | 17 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2025 ГОДУ

в Кильмезском городском поселении Кильмезского района Кировской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Год реализации мероприятия по благоустройству** | **Наименование общественной территории** | **Местонахождение общественной территории** |
| 1 | 2025 | Зона отдыха на перекрестке ул. Зеленая - ул.Советская пгт Кильмезь | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь, ул. Советская, земельный участок 82](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 2 | 2026 | Определяется по результатам голосования | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 3 | 2027 | Определяется по результатам голосования | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 4 | 2028 | Определяется по результатам голосования | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 5 | 2029 | Определяется по результатам голосования | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 6 | 2030 | Определяется по результатам голосования | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | **Наименование общественной территории** | **Местонахождение общественной территории** |
| 1 | Зона отдыха на перекрестке ул. Зеленая - ул.Советская пгт Кильмезь | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь, ул. Советская, земельный участок 82](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 2 | Площадь у «Ракушки» | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |
| 3 | Парк Федорова | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

в 2025 – 2030 годах

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Местонахождение дворовой территории |
| 1 | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771). |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

нуждающихся в благоустройстве

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Местонахождение дворовой территории |
| 1 | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771), ул.Советская,62 |
| 2 | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771), ул.Советская,64 |
| 3 | [Кировская область, Кильмезский район, пгт. Кильмезь](https://egrp365.org/reestr?egrp=43:11:310102:771), ул.Советская,56 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КИЛЬМЕЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2025 – 2030 ГОДАХ»**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в Муниципальную программу (далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде: изображение дворовой территории, выполненной в произвольном масштабе с указанием границ благоустраиваемой территории. Возможно выполнение ситуационного плана с использованием карт из интернет-ресурсов, таких как Яндекс Карты, Google Карты и т.п. с отображением текстового описания проекта благоустройства дворовой согласно требованиям Методических рекомендаций по разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Кировской области», утвержденных распоряжением министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.05.2020 № 54.

5. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

разработка дизайн-проекта;

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию Кильмезского городского поселения согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

Для урегулирования замечаний, администрация Кильмезского городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.