**План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 годы**

*в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024*

Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области

1. Общие сведения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование  | Муниципальное образование Кильмезское городское поселение Кильмезского района Кировской области |
| 2 | Общая площадь  | 9 853 282 м² ± 54 932 м² |
| 3 | Теплоснабжающая организация  | МКП «Универсал» ИНН 4321007238 КПП 431001001 |

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование  | 2022-2023 гг | 2023-2024 гг | 2024-2025 гг |
| 1 | Продолжительность  | 07.09.2022-24.04.2023 | 11.09.2023-25.04.2024 | 20.09.2024-по наст.время |
| 2 | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | -5,3℃ | -5,1℃ | -5,0℃ |
| 3 | Объем выработанной тепловой энергии, Гкал | 4100 | 4178 | 3499 |
| 4 | Случаи аварии на объектах теплоснабжения | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Случаи отключения электрической энергии, в связи с аномальными природными условиями | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Случаи перерывов в поставке теплоносителя | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |

1. Организационные мероприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения  |
| 1 | Утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций при теплоснабжении в муниципальном образовании  | до 01.04.2025 года |
| 2 | Актуализация схемы теплоснабжения  | до 01.05.2025 года |
| 3 | Создание комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 года |
| 4 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии (выдача акта готовности) | до 10.09.2025 года |
| 5 | Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций (выдача акта готовности) | до 25.10.2025 года |
| 6 | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии  | до 15.09.2025 года |
| 7 | Выдача паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающим организациям  | до 01.11.2025 года |
| 8 | Размещение сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности | до 01.12.2025 года |

1. Технические мероприятия

Не запланированы